Cliente: Seagate

Plano de Gerência de Configuração Organizacional

Responsável pelo plano

Gerente de Configuração

Rodrigo Filippo Dias

Mateus Chagas Rosa

Fabio Rodrigo S A Oliveira

Gabriel Henrique Nascimento de Oliveira

Daniel Pinheiro dos Reis

empresa@empresa.com.br

Índice

Índice	2

Histórico de Revisão	3

Auditorias do Documento	3

1.	Introdução	4

1.1.	Propósito	4

1.2.	Escopo	4

1.3.	Convenções, termos e abreviações	4

2.	Política de Configuração	4

2.1.1.	Controle de versão	4

2.1.2.	Dados Gerenciados	4

2.1.3.	Dados que o cliente terá acesso	4

2.1.4.	Permissões	5

2.2.	Controle de documentos/código fonte	5

2.3.	Responsabilidades	5

2.4.	Ferramentas de gerência de configuração	5

3.	Organização	6

3.1.	Identificação de Documentos	6

3.2.	Itens de Configuração	6

3.3.	Versão	7

3.4.	Baselines	7

3.5.	Branches	7

4.	Auditoria de Configuração	7

5.	Controle de Configuração	8

5.1.	Procedimentos de Mudança	8

5.1.1.	Criando Solicitação de Mudanças	8

5.1.2.	Ciclo de Vida das solicitações de mudança	8

6.	Plano de Contingência	9

6.1.	Ferramenta de backup	9

6.2.	Armazenamento	9

6.3.	Registro de backup	9

6.4.	Recuperação	9

Histórico de Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2017 | 1.0 | Criação de estrutura inicial | Gabriel |
| 14/09/2017 | 1.1 | Adição da imagem de política de branches | Rodrigo |
| 15/09/2017 | 1.2 | Adição da política de GCS para o escopo do projeto | Fabio |
| 19/09/2017 | 1.3 | Revisão ortográfica do documento | Daniel |
| 21/09/2017 | 1.4 | Adequação da estrutura do plano | Mateus |

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas pelo SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/09/2017 | 1.0 | Verificação da estrutura do projeto | Grupo de Engenharia de software |

- Introdução

O Plano de Gerência da Configuração estabelece e mantém a integridade dos artefatos de um projeto, permitindo o acompanhamento destes itens durante todo o ciclo de vida do projeto, preservando o histórico de evolução do sistema e auxiliando a gerenciar as mudanças e o estado dos itens de configuração e rastrear modificações nos itens de configuração ao longo do tempo.

  - Propósito

Este documento descreve a organização, nomenclatura e regras para o versionamento de artefatos do projeto.

  - Escopo

Este documento descreve toda a infra-estrutura utilizada durante o desenvolvimento do projeto.

  - Convenções, termos e abreviações

Este tópico explica o conceito de alguns termos importantes que são mencionados no decorrer deste documento. Estes termos são descritos na tabela a seguir, e são apresentados por ordem alfabética.

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| Baseline | Conjunto de artefatos que recebe uma aprovação de estabilidade. Um baseline é usado como uma base no desenvolvimento das próximas fases dos artefatos e tem suas modificações controladas por um processo. |
| CR | Solicitação de Mudança (Change Request) |
| CVS | Sistema de Controle de Versão (Control Version System) |
| SCMP | Plano de Gerência de Configuração de Software (Software Configuration Management Plan) |

- Política de Configuração

    - Controle de versão

<Será utilizada a ferramenta de gerência de configuração <nome da ferramenta>. Essa ferramenta pode ser encontrada em <endereço>.

Dados de conexão

Host: -

Port: -

User: Nome do usuário

Password: Senha de acesso

Diariamente serão realizados backups do conteúdo do projeto, evitando dessa forma que algum sinistro prejudique o andamento do mesmo. >

    - Dados Gerenciados

<Deverão ser listados nesta seção quais são os dados relevantes do projeto e também como será a forma de coleta dos dados. O texto abaixo representa um exemplo de preenchimento desta seção.>

Documentos de caráter sigiloso deverão ser controlados pelo Gerente de Projeto, através de um projeto na ferramenta <nome da ferramenta de gerência de configuração> que somente o Gerente de Projeto tenha acesso.

Documentos que não possuem caráter sigiloso serão disponibilizados dentro do projeto padrão no <nome da ferramenta de gerência de configuração>.

    - Dados que o cliente terá acesso

| Produtos Itens de Configuração | Mídia | Meio de Comunicação | Freqüência |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos do cliente, Ata de reunião | Eletrônico | E-mail | Prospecção |
| Documento de requisitos | Eletrônico | E-mail | Análise e Projeto e sempre que houver uma alteração de escopo. |
| Cronograma | Eletrônico | E-mail | Planejamento |
| Orçamento | Eletrônico | E-mail | Planejamento |
| Gerência de configuração | Eletrônico | E-mail | Após cada marco |
| Baseline | Eletrônico | E-mail | Ao longo das fases |
| Checklist | Eletrônico | E-mail | Final de cada Release |
| Documento de aprovação do cliente | Eletrônico | E-mail | Final de cada Release |

    - Permissões

A tabela a seguir ilustra quais são as permissões de cada perfil dentro do projeto.

Internamente:

| Pastas | Desenvolvedores | Gerência | Suporte/Teste | Diretoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| projeto\prospecção | Não acessam | Leitura, Escrita | Não acessam | Leitura, Escrita |
| projeto\análiseprojeto | Leitura, Escrita | Leitura, Escrita | Leitura | Leitura, Escrita |
| projeto\planejamentomonitoramento | Leitura | Leitura, Escrita | Leitura | Leitura, Escrita |
| projeto\desenvolvimento | Leitura, Escrita | Leitura, Escrita | Leitura | Leitura, Escrita |
| projeto\fechamento | Leitura | Leitura, Escrita | Leitura | Leitura, Escrita |

Tabela 5.1 – Permissões de usuários

  - Controle de documentos/código fonte

Todos os documentos devem ser versionados pela ferramenta Git utilizando o cliente Github. Quando realizarem as operações de adicionar, apagar ou alterar nos documentos devem-se seguir o modelo de envio de mensagem durante o commit:

Nome e identificação da atividade (Sprint caso necessário) Descrição sucinta do que foi realizado.

  - Responsabilidades

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gerente de Configuração | - Executar a Gerência de Configuração |
| Comitê de Controle de Mudança (CCB) | - Discutir e avaliar as mudanças propostas e tomada de decisão sobre elas e sobre seu encaminhamento |
| Auditor | - Realizar auditorias de configuração nos projetos |

  - Ferramentas de gerência de configuração

Algumas ferramentas são essenciais para que a GC seja eficiente de forma que o uso das mesmas torna-se mandatório para que obtenhamos sucesso no nosso processo de desenvolvimento de software. As seguintes ferramentas devem ser utilizadas:

- Mantis

- Github

- Trello

- Selenium

- Organização

  - Identificação de Documentos

Todos os artefatos, com exceção do código fonte, devem ser identificados baseados na nomenclatura descrita a seguir:

<PROJETO>_<ID_ARTEFATO>_<NOME>_<DATA> _<DESCRIÇÃO>

em que:

- < PROJETO>: é a sigla ou apelido do projeto;

- <ID_ARTEFATO>: é a identificação do artefato;

- <NOME>: Nome do artefato. Caso nome seja composto, utilizar espaço para separar o nome.

- <DATA>: é a data de criação do artefato, ou seja, a data da primeira versão do artefato em questão. Para descrição da data o formato AAAAMMDD deve ser utilizado.

- <DESCRIÇÃO>: Descrição sucinta do documento, caso necessária.

É importante salientar que todas as letras dos nomes que compõem os documentos não devem utilizar acentuação e devem utilizar caixa alta. O nome e a descrição do documento podem conter letras com caixa baixa.

A apresentação dos Artefatos que podem ser gerados nas fases do projeto e suas respectivas identificações encontram no arquivo Planilha de Artefatos.xls.

  - Itens de Configuração

A apresentação dos itens de configuração que podem ser gerados no processo e suas respectivas identificações.

| Fase | Artefato | Identificação | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Documento de Arquitetura | DARQ | Documento relativo a arquitetura utilizada para a elaboração do projeto |
|  | Documento de Implantação | DIMP | Documento contendo o que é necessário para efetuar o projeto |
|  | Plano de Gerenciamento de Configuração | PGCO | Documento relacionado à futuras mudanças que podem ocorrer ao longo do projeto, e como as mesmas serão tratadas |
|  | Plano de Gerência de Riscos | PGRI | Documento contendo a análise do projeto e quais problemas o mesmo pode trazer |
| Fase 2 | Cronograma do Projeto | CROP | Documento contendo o cronograma do projeto |
|  | Orçamento do Projeto | ORCP | Documento contendo o orçamento do projeto |
|  | Estimativa do Projeto | ESTP | Documento contendo a estimativa de tamanho do projeto |
| Fase 3 | Checklist do Projeto | CHKP | Documento contendo uma lista de conformidades do projeto |
|  | Relatório de Revisão | RELR | Relatório contendo a revisão do projeto |
|  | Plano de Teste | PLAT | Documento do Plano de Teste |
| Encerramento | Termo de Encerramento | TERE | Documento de Encerramento do Projeto |

| Processo | Artefato | Identificação | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Configuração | Código fonte | GCO | Mantém a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo |

  - Versão

A tag representativa da versão do módulo no CVS é nomeada utilizando-se formato abaixo definido:

<A>.<B>.<C>.<D>

onde:

- <A>: indica a versão de comercial do produto;

- <B>: indica o conjunto de alterações com grandes atualizações;

- <C>: indica o conjunto de alterações com pequenas atualizações.

- <D>: indica conjunto de bugs corrigidos.

  - Baselines

As baselines serão montadas utilizando-se a seguinte definição:

< PROJETO>_<DATA>_<FASE>_<VERSÃO>

Onde,

- < PROJETO> : é o nome do projeto.

- <DATA>: é a data de criação do artefato, ou seja, a data da primeira versão do artefato em questão. Para descrição da data o formato AAAAMMDD deve ser utilizado.

- <FASE>: refere-se à fase do projeto

- <VERSÃO>: versão da baseline seguindo a nomenclatura da seção 5.3

| Fase | Descrição |
| --- | --- |
| PR | Baseline de prospecção do projeto (requisitos do cliente) |
| PI | Baseline do planejamento inicial do projeto (documento de requisitos) |
| Tn | Baseline de teste <n> do projeto(relatório de não conformidades) |
| Sn | Baseline de fechamento da Sprint <n> do projeto(relatório de não conformidades) |
| FE | Baseline de fechamento do projeto(relatório de finalização) |
| RE | Baseline de Release(checklist) |

Ex.:

  - Branches

O Projeto será desenvolvido em ‘trunk’ durante todo o ciclo do projeto. A criação de um ‘branch’ será realizada quando uma atividade exige alterações de grandes impactos no projeto.

- Auditoria de Configuração

As auditorias de configuração devem ser realizadas para cada ciclo do processo de desenvolvimento de forma a garantir que o processo de gerência de configuração está sendo aplicado corretamente. Os artefatos gerados devem ser armazenados no repositório do projeto e devem ser acompanhados pelos Gerentes do Projeto.

| Fase | Artefato | Identificação | Resolvido? Justificativa. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prospecção | Proposta Técnica e Comercial | PTEC | Sim, está presente na baseline |
|  | Planilha de Tamanho e Esforço Preliminar | ETEP | Sim, está presente na baseline |
|  | Cronograma Preliminar | CROP | Sim, está presente na baseline |
|  | Orçamento Preliminar | ORCP | Sim, está presente na baseline |
| Analise | Análise de viabilidade do projeto | AVP | Sim, está presente na baseline |
|  | Documento de Requisitos | DREQ | Sim, está presente na baseline |
|  | Estimativa de tamanho e esforço | ESTTAM | Sim, está presente na baseline |
| Planejamento | Matriz de Rastreabilidade | MRB | Não se aplica, fase futura do projeto |

| Processo | Artefato | Identificação | Resolvido? Justificativa. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Configuração | Controle de alterações | CTA1 | Sim, as baselines foram criadas e mantidas apenas pelos responsáveis |

- Controle de Configuração

  - Procedimentos de Mudança

As mudanças nos itens de configuração do projeto devem estar sempre associadas a uma ou mais solicitações de mudanças. Dessa forma, para toda e qualquer modificação nos itens de configuração, um CR deve ser aberta conforme descrito.

    - Criando Solicitação de Mudanças

Para solicitar uma mudança deve ser criada um issue na ferramenta MantisBT localizado no endereço seagate \projeto\controledemudancas.

| Category | CR |
| --- | --- |
| Sumary | Breve descrição do problema |
| Description | Descrição detalhada do problema |
| Additional Information | Informações adicionais como: - Versão da baseline - Ferramentas utilizadas |

    - Ciclo de Vida das solicitações de mudança

A tabela abaixo descreve os possíveis estados de uma solicitação de mudança.

| Estado | Descrição |
| --- | --- |
| New (Novo) | O pedido de mudança foi feito e será avaliado pelo Comitê de Gerência da Configuração. |
| Acknowledged (Admitido) | O pedido de mudança foi aprovado pelo Comitê de Gerência da Configuração. |
| Assinged (Atributido) | O pedido de mudança foi atribuído a um desenvolvedor. |
| Resolvido (Resolved) | O pedido de mudança foi implementado. |
| Feedback (Retorno /Reaberto) | O pedido de mudança não foi corretamente implementado e é reaberto pelo Comitê de Gerência da Configuração. |
| Closed (Fechado) | O pedido de manutenção é fechado (fim do ciclo de vida do pedido de mudança). |

- Plano de Contingência

  - Ferramenta de backup

A ferramenta utilizada para realizar o backup é o próprio subversion com o comando:

svnadmin dump /path/to/reponame > /tmp/reponame.dump

  - Armazenamento

O local de armazenamento dos backups é o HD externo e DVD. Os backups são armazenados por 3 meses aproximadamente.

  - Registro de backup

Os registros da execução dos backups são feitos através dos logs da ferramenta utilizada.

  - Recuperação

Para recuperação deve-se registrar um caso na ferramenta XXX. No servidor o comando para recuperação de repositório

svnadmin load /path/to/reponame < /tmp/repo1.dump